Cronograma de entregables del proyecto a la empresa / El Tostador
Objetivos entregables al cliente	Personas encargadas de mostrar el avance del proyecto software.	Persona encargada de recibir el avance del proyecto.	Fecha de entrega
- Entrega al cliente del contrato de desarrollo software acordado.			10/09/2016
- Base de datos en MYSQL con información real del inventario de la empresa cliente.	- / -		17/09/2016
- Prototipo de diseño de los módulos principales de la aplicación web.	- / -		01/10/2016
- Módulo funcional del administrador.	- / -		15/10/2016
- Avance de la funcionalidad de los módulos restantes.	- / -		05/11/2016
-Entrega final del proyecto con los refinamientos y pruebas de la aplicación web aprobadas. / -Capacitación al personal administrativo del uso de la aplicación web.	- / -		26/11/2016